| 단계 | 시작 | 완료 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  | 2012 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |  |
| 계획 | 11/05/01 | 11/06/15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 분석 | 11/06/16 | 11/07/31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 설계 | 11/08/01 | 11/08/31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 구현 | 11/09/01 | 11/12/31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 시험 | 12/01/01 | 12/02/28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 배포/ 유지보수 | 12/03/01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 주요 단계

• 2011.05.01 : 프로젝트 시작.

• 2011.07.31 : 요구사항 완료.

• 2011.08.31 : 설계 완료.

• 2011.12.31 : 제품 완료.

• 2012.02.28 : 시험 완료.

• 2012.03.01 : 배포/유지보수 시작.