- 도면 내용 정리.

  - DPO/DPH 설계(3/9까지)

  - 기타 도면 보완(3/9까지)

  - DPO 차량 배선 ROTEM 수신.

  - PID-1 Rock Blot 육각 미확정(3/12)

  - 도면 3/12 ROTEM 송부 예정

- CCP

  - UI 화면.(3/12일까지 ROTEM 송부)

    - 전체화면 및 Help파일 제공.

    - Check Screen의 장치 별 배치 사항을 ROTEM에서 받아야함.

- CAB Speaker 볼륨조절 삭제.

  - 장태민 과장이 검색해서 제공(3/5일까지)

- 스피커 백업.

  - ANS기능으로 인하여, Backup기능이 구현이 안됨.

  - 릴레이를 추가하여, Speaker backup기능을 구현해야 함.

- PEI 방송

  - 실내방송 중 PEI취급시 실내스피커로도 출력됨.

- S/W

  - 덴버 운행 방안 확정.

- CCP Interface 변경 내용 확정.

- 전체 Interfac 변경 발생

  - 프로토콜 변경.

  - CRA/CRB -> CRA/CRA

- Cab signal, Cond Signal.

- PA-MCU S/W 변경.

CRA(MA) /CRA(MB) Volum Table  process method definition.

CNCS / MCU automatic announcement play Method Decision.

CAR(MA) <-> CRA(MB) Backup function .

- CCP

  - Crew ID 유지.

  - Ckeck Screen 장치 위치 변경.